|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача \ Роль | РП исполнителя | ИТ-консультант | Разработчик | Тестировщик | РП заказчика | Ключевые пользователи |
| Инициация подписания договора | I |  |  |  | A | R |
| Согласование и подписание договора | R |  |  |  | R | A |
| Предпроектное обследование | A | C | C | C | R | I |
| Согласование результатов предпроектного обследования | A |  |  |  | R |  |
| Концептуальное проектирование | A | R | C | C |  |  |
| Согласование технической спецификации | A | R | C | C |  |  |
| Реализация функциональных возможностей | A | C | R | I |  |  |
| Тестирование функциональных возможностей | A | C |  | R |  |  |
| Первоначальная настройка системы | I | C | R | C |  |  |
| Демонстрация доработок | R |  | A |  | I |  |
| Написание сценариев тестирования | A | R | C | C |  |  |
| Пользовательское тестирование функциональных возможностей | I | C | A | R |  |  |
| Поддержка пользователей на этапе опытной эксплуатации | A | R | C | C |  |  |
| Доработка системы по результатам опытной эксплуатации | A | C | R | C |  |  |
| Тестирование доработок системы по результатам опытной эксплуатации | A |  | I | R | I |  |
| Актуализация документации | I | A | R | C |  |  |
| Передача системы заказчику | RA |  |  |  | I | I |
| Запуск системы в промышленную эксплуатацию | I |  |  |  | RA | I |

РП-руководитель проекта